**BITACORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Nombre de responsable de su elaboración | Andrés Moreno García | Fecha:  28-02-2018 |
| Nombre del responsable del monitoreo: | Manuel Velásquez Martínez | |
| Nombre del proyecto: | AVOINE | |
| Periodo de la elaboración del proyecto. | 1 de Febrero del 2018 al 7 de Abril del 2018 | |
| Nombre del cliente | Víctor Adrián Mandujano Almazán |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la actividad | Fecha de inicio | Fecha de término | Nombre del responsable | iniciales | Cambios/Observaciones | Firma del responsable |
| Selección de equipos | 11/01/2018 | 11/01/2018 | José Alfredo Armenta Blanco  Laura Patricia Rangel Mora  Andrés Moreno García  Manuel Velázquez Martínez | JAAB  LPRM  AMG  MVM | Se dividió un equipo para acoplarnos a el otro grupo. |  |
| Selección de proyectos | 11/01/2018 | 11/01/2018 | José Alfredo Armenta Blanco  Laura Patricia Rangel Mora  Andrés Moreno García  Manuel Velázquez Martínez | JAAB  LPRM  AMG  MVM | Seleccionamos AVOINÉ para la realización del proyecto. |  |
| Reunión con el cliente | 11/01/2018 | 11/01/2018 | José Alfredo Armenta Blanco  Laura Patricia Rangel Mora  Andrés Moreno García  Manuel Velázquez Martínez | JAAB  LPRM  AMG  MVM | Se hablo sobre lo que necesitan, además de que nos solicitaron un logotipo. |  |
| Minuta | 11/01/2018 | 11/01/2018 | José Alfredo Armenta Blanco | JAAB | Ninguno |  |
| Antecedentes | 27/01/2018 | 02/01/2018 | Laura Patricia Rangel Mora | LPRM | Ninguno |  |
| Problemática del proyecto | 28/01/2018 | 02/01/2018 | Andrés Moreno García | AMG | Ninguno |  |
| Justificación del proyecto | 28/01/2018 | 02/01/2018 | Manuel Velázquez  Martínez |  | Ninguno |  |
| Definir el objetivo general | 27/01/2018 | 02/01/2018 | Andrés Moreno García | AMG | Ninguno |  |
| Deliverables | 28/01/2018 | 02/01/2018 | José Alfredo Armenta Blanco | JAAB | Ninguno |  |
| Estudio de roles | 29/01/2018 | 03/02/2018 | Andrés Moreno García  Manuel Velázquez Martínez | AMG  MVM | No se deben de asignar demasiada carga de roles a un solo integrante del equipo |  |
| Objetivos metodológicos | 08/02/2018 | 10/02/2018 | Andrés Moreno García | AMG | Falta de información para algunas actividades, para el desarrollo de los objetivos. |  |
| Marco teórico | 07/02/2018 | 11/02/2018 | Laura Patricia Rangel Mora | LPRM | Ninguna |  |
| Tabla de actividades | 09/02/2018 | 11/02/2018 | Andrés Moreno García | AMG | Confusión en la forma del contenido de la tabla |  |
| Ciclo de vida | 10/02/2018 | 11/02/2018 | Manuel Velázquez Martínez | MVM | Ninguna |  |
| Minuta 2 | 10/02/2018 | 10/02/2018 | José Alfredo Armenta Blanco | JAAB | Falta de compañeros del equipo de trabajo. |  |
| Reunión con el cliente | 17/02/2018 | 17/02/2018 | Manuel Velázquez Martínez  Laura Patricia Rangel Mora | MVM  LPRM | Aceptación de colores por parte del cliente y de las secciones de su sitio web. |  |
| Minuta 3 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | José Alfredo Armenta Blanco | JAAB | Ninguna |  |
| Alcance | 26/02/2018 | 28/02/2018 | Laura Patricia Rangel Mora | LPRM | Ninguna |  |
| Herramienta de calidad para la gestión de proyectos de T.I. | 27/02/2018 | 28/02/2018 | Andrés Moreno García | AMG | Ninguna |  |
| Diagrama de GANTT | 26/02/2018 | 28/02/2018 | Laura Patricia Rangel Mora | LPRM | Escaso conocimiento en la realización de a actividad. |  |
| Bitácora | 27/02/2018 | 28/02/2018 | Andrés Moreno García | AMG | Conocimiento exacto de las fechas de las actividades |  |
| Project | 26/02/2018 | 28/02/2018 | Manuel Velázquez Martínez | MVM | Falta de conocimientos sobre el tema. |  |